Reporte de control #02

| Nombre de la organización: | Hotel Puerto LimÃ³n |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del tutor: | AndrÃ©s Romero JimÃ©nez |  |
| Nombre del estudiante: | Christopher LeÃ³n Salinas |  |
| Horas realizadas: | Semanales: 20 horas | Acumuladas: 40 horas |
| Fecha del reporte: | Del 24 de agosto al 28 de agosto de 2026 |  |

| Descripción de actividades por día de práctica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Descripción de la actividad realizada y objetivo | Porcentaje de avance | Cantidad de horas realizadas |
| Lunes 24/08/2026 | Objetivo: DelimitaciÃ³n del alcance definitivo del MVP y priorizaciÃ³n de mÃ³dulos con el tutor empresarial. Actividades: SesiÃ³n de trabajo con AndrÃ©s Romero JimÃ©nez para definir los lÃ­mites del proyecto. Acuerdo sobre los mÃ³dulos prioritarios a desarrollar en la primera versiÃ³n: AutenticaciÃ³n con roles (RBAC), CatÃ¡logos maestros, Punto de Venta (POS) con cobros rÃ¡pidos, Control de Cajas/Arqueos, Inventario con Kardex inmutable y Simulador de cargos PMS. Se establecen los criterios de Ã©xito y casos de uso crÃ­ticos para la operaciÃ³n hotelera. | 12% | 4 hrs |
| Martes 25/08/2026 | Objetivo: EspecificaciÃ³n formal de requerimientos funcionales y reglas de negocio del hotel. Actividades: RedacciÃ³n y estructuraciÃ³n de la matriz de requerimientos funcionales: reglas de apertura de caja con fondo inicial obligatorio, bloqueo de ventas si no hay turno abierto, soporte para pagos mixtos (efectivo + tarjeta), reglas de anulaciÃ³n con autorizaciÃ³n y justificaciÃ³n, y mecanismo de imputaciÃ³n de cargos a habitaciones con tokens de idempotencia para evitar cobros duplicados. | 14% | 4 hrs |
| MiÃ©rcoles 26/08/2026 | Objetivo: DefiniciÃ³n de requerimientos no funcionales, seguridad y justificaciÃ³n del stack tecnolÃ³gico. Actividades: AnÃ¡lisis de viabilidad tÃ©cnica y redacciÃ³n de la justificaciÃ³n arquitectÃ³nica. SelecciÃ³n de Node.js + Express (TypeScript) para la API REST, React 18 + Vite + Tailwind CSS para una interfaz de usuario Ã¡gil y tÃ¡ctil, y PostgreSQL 16 con Prisma ORM para garantizar integridad referencial y tipos monetarios decimales exactos. DefiniciÃ³n de polÃ­ticas de seguridad: cifrado de contraseÃ±as con bcrypt y autenticaciÃ³n mediante JWT. | 16% | 4 hrs |
| Jueves 27/08/2026 | Objetivo: DiseÃ±o conceptual del modelo entidad-relaciÃ³n y definiciÃ³n de reglas de datos. Actividades: ElaboraciÃ³n del diagrama preliminar Entidad-RelaciÃ³n (ER). DiseÃ±o de las entidades para Usuarios, Roles, Permisos, Cajas, Puntos de Venta, CatÃ¡logo de Productos y Bodegas. Establecimiento de reglas de negocio en la base de datos: borrado lÃ³gico mediante banderas activas para conservar trazabilidad histÃ³rica y prohibiciÃ³n de nÃºmeros flotantes binarios en montos de dinero. | 18% | 4 hrs |
| Viernes 28/08/2026 | Objetivo: DiseÃ±o lÃ³gico de las tablas de ventas, Kardex e integraciÃ³n hotelera; revisiÃ³n de cierre semanal. Actividades: ExtensiÃ³n del modelo relacional para incluir las entidades de Ventas, Formas de Pago, Movimientos de Caja, Movimientos de Inventario (Kardex secuencial inmutable con saldos anteriores y nuevos), Ã“rdenes de Compra y Cargos PMS. PresentaciÃ³n del borrador del modelo relacional al tutor empresarial para validaciÃ³n. ReuniÃ³n de cierre de semana para aprobar la arquitectura propuesta. | 20% | 4 hrs |

Actividad(es) por realizar la siguiente semana

1. ConfiguraciÃ³n definitiva del entorno de desarrollo local (Node.js, Git, PostgreSQL 16 y Prisma ORM). 2. Escritura del esquema formal schema.prisma con las 22 tablas y aplicaciÃ³n de migraciones a la base de datos. 3. Desarrollo del script de sembrado inicial (seed.ts) con roles, permisos RBAC, catÃ¡logo base y habitaciones de prueba. 4. ElaboraciÃ³n de la Ficha de Proyecto oficial / Plan de Actividades para firma institucional.

Observaciones (ej cambios de horario, permisos, etc)

Cumplimiento satisfactorio de la semana dedicada a la especificaciÃ³n de requerimientos y diseÃ±o del modelo relacional. Se valida con el tutor empresarial que el alcance planteado cubre las necesidades crÃ­ticas del Hotel Puerto LimÃ³n sin contratiempos de horario.

| Firma del tutor(a) de la empresa |  | Firma de la persona estudiante |
| --- | --- | --- |