Reporte de control #01

| Nombre de la organización: | Hotel Puerto Limón |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del tutor: | Andrés Romero Jiménez |  |
| Nombre del estudiante: | Christopher León Salinas |  |
| Horas realizadas: | Semanales: 20 horas | Acumuladas: 20 horas |
| Fecha del reporte: | Del 17 de agosto al 21 de agosto de 2026 |  |

| Descripción de actividades por día de práctica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Descripción de la actividad realizada y objetivo | Porcentaje de avance | Cantidad de horas realizadas |
| Lunes 17/08/2026 | Objetivo: Inducción institucional, formalización de la práctica y definición del marco de trabajo. Actividades: Reunión de bienvenida con el tutor empresarial (Andrés Romero Jiménez). Revisión de políticas internas y objetivos estratégicos del hotel para el sistema POS-ERP. Firma de cartas de compromiso y acuerdos de confidencialidad. Coordinación del horario semanal y recorrido por recepción y áreas administrativas. | 2% | 4 hrs |
| Martes 18/08/2026 | Objetivo: Reconocimiento de áreas operativas e inspección de la infraestructura tecnológica actual. Actividades: Visita e inspección técnica de las estaciones de trabajo en Recepción, Restaurante y Bar. Diagnóstico del parque informático (terminales de cobro, computadoras POS, impresoras de tickets térmicos y conectividad de red local). Identificación del software actual y registro de hojas de cálculo utilizadas para control interno. | 4% | 4 hrs |
| Miércoles 19/08/2026 | Objetivo: Relevamiento de procesos de atención, cobro y facturación con personal de caja y recepción. Actividades: Entrevistas con cajeros y recepcionistas para documentar el flujo de atención al cliente. Análisis de las modalidades de cobro actuales (efectivo, datáfono de tarjeta, SINPE Móvil). Mapeo de la problemática en el cobro de consumos de bar/restaurante cargados a la habitación mediante comandas en papel. | 6% | 4 hrs |
| Jueves 20/08/2026 | Objetivo: Análisis del flujo de abastecimiento, compras, inventario y traslados de insumos. Actividades: Sesión de levantamiento con el encargado de bodega y restaurante. Documentación del proceso de recepción de pedidos con facturas físicas de proveedores. Detección de riesgos por falta de control de existencias en tiempo real, ausencia de alertas de stock mínimo y necesidad de un Kardex inmutable para registrar traslados entre Bodega Central y Barra. | 8% | 4 hrs |
| Viernes 21/08/2026 | Objetivo: Consolidación del diagnóstico de necesidades y delimitación preliminar del sistema. Actividades: Sistematización de la información recopilada durante las entrevistas de la semana. Elaboración del informe de diagnóstico de requerimientos preliminares del sistema POS-ERP. Reunión de retroalimentación de cierre semanal con el tutor empresarial para validar los módulos prioritarios del MVP (Seguridad, Catálogos, Caja, POS, Inventario y Simulación PMS). | 10% | 4 hrs |

Actividad(es) por realizar la siguiente semana

1. Delimitación formal y aprobación del alcance del MVP (Mínimo Producto Viable). 2. Definición de requerimientos funcionales específicos (POS, CAJ, INV, COM, PMS) y no funcionales (seguridad, rendimiento, trazabilidad). 3. Selección y justificación técnica del stack tecnológico (React, Node.js, Express, PostgreSQL 16). 4. Inicio del diseño conceptual y lógico del modelo de base de datos relacional.

Observaciones (ej cambios de horario, permisos, etc)

Inicio formal del período de práctica profesional y toma de requerimientos en las instalaciones del Hotel Puerto Limón según el cronograma acordado con la jefatura de TI. Cumplimiento satisfactorio del horario establecido sin incidentes ni modificaciones de jornada.

| Firma del tutor(a) de la empresa |  | Firma de la persona estudiante |
| --- | --- | --- |